[bookmark: 关于长汀县农村公路网规划20252035年的起草说明]关于《长汀县农村公路网规划（2025—2035年）》的起草说明
现就《长汀县农村公路网规划（2025—2035年）》有关起草情况说明如下：
[bookmark: 一编制背景和依据]一、编制背景和依据
为适应社会主义现代化建设需要，促进公路交通可持续发展，为满足长汀县农村经济社会发展需求，重新审视现有农村路网布局与结构，进一步调整完善长汀县农村公路网络，助推长汀县农村振兴发展，依据《中华人民共和国公路法》、《交通强国建设纲要》、《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《国家公路网规划》、《农村公路建设管理办法》、《公路网规划编制办法》、《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见》、《福建省交通强国先行区建设实施方案》、《福建省国土空间规划（2021—2035年）》、《福建省综合立体交通网规划（2021-2050年）》、《福建省国省道公路网规划（2024-2035年）》，起草了《长汀县农村公路网规划（2025—2035年）》。
[bookmark: 二编制过程]二、编制过程
[bookmark: 三主要内容]1.启动部署阶段（2023年）。2023年6月1日，我局召开农村公路网规划调整工作部署会，确定委托福州大学承担规划编制工作；10月18日组织全县各乡镇召开专项工作推进会，全面细化规划摸排、路线上报等任务。
2.初稿对接阶段（2024年）。2024年10月14日—16日组织各乡镇开展规划初步成果对接，收集乡镇路线诉求，初步测算路网总规模4015公里。
3.规模校准阶段（2025年-2026年）。按照省、市“规划总里程与原有路网基本持平”要求，重新统筹校核路线，将全县农村公路规划总里程调整为3723公里（县道422公里、乡道1246公里、村道2055公里）。
4.评审完善阶段（2026年）。2026年6月26日组织县直单位、行业专家召开规划评审会，会后对照各方意见全面完成文本、图表修编优化。2026年7月13日提交局党组会审议；2026年8月7日经县政府研究讨论通过。
三、主要内容
[bookmark: _GoBack]《长汀县农村公路网规划（2025—2035年）》规划基年为2024年，规划目标年为2035年，规划范围为长汀县行政辖区。全县共规划县道18条、约422公里，重点加强乡镇政府所在地、重要交通节点、文化旅游节点和经济节点之间的联系；规划乡道292条、约1246公里，实现建制村以及一般交通、旅游和经济节点的有效覆盖；规划村道1361条、约2055公里，进一步推动农村公路向自然村（组）延伸，完善农村公路末端交通网络。通过规划实施，强化县城、乡镇、建制村和自然村之间的便捷联系，提高农村公路网络化和技术水平，为乡村振兴、城乡融合、产业发展、旅游资源开发和农村群众安全便捷出行提供有力的交通运输保障。
