
龙岩市红山乡苏竹村
传统村落保护整体实施方案

根据《住房城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》（建村〔2014〕61号）文件精神，为加快推进红山乡苏竹村传统村落保护与发展步伐，不断提升苏竹村古村落的建设水平，结合苏竹村实际，特制定本实施方案。

1、 基本情况

苏竹村位于红山乡东北部，东与元岭村毗邻，南与红缎村相连，西与中坪村搭界，北与四都镇接壤，距县城100公里，距集镇22公里，地处偏僻，交通不便。苏竹村下辖7个自然村，分别为苏竹、上塅、黄泥凹、下坑、黄山坑、万子坵、黄溪桥，据户籍统计，2011年末村域总人口为835人，总户数为136户。苏竹村自然村有94户576人，约占全村总人口的三分之二，居住拥挤。村域面积为13平方公里。村民以农业生产和外出务工为主，随着社会经济的发展，利用村庄特殊的地形地貌，依托红富油茶品牌优势，大力发展高山油茶产业，已经拥有千亩油茶基地，同时还大力发展了反季节蔬菜种植、水稻制种、烤烟业、养殖业、米粉、仙草、油茶等加工产业等。
苏竹村的历史可谓悠久，该村建村于元代中期，是客家钟氏最重要的发源地之一。村民聚族而居，传统建筑类型丰富，有民居、宗祠、古寺、古亭等，这些建筑类型在苏竹都还有丰富的留存，具有明显的客家风情的地方特色。苦竹山上还残存有许多石砌古驿道、石桥，村内至今仍有6口古井可供村民饮用。整个村落古朴幽雅，绿树成荫，群山绵延，古韵悠悠，自然与人文相融映衬，传承千年。2012年12月13日，红山乡苏竹村正式入选首批“中国传统村落”。
二、指导思想

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，保护古村落原生态环境为主题，充分挖掘苏竹村生态、人文、历史等资源，实施用地布局调整、传统民居修缮、防灾减灾工程、市政工程、历史环境要素修复保护、非物质文化遗产保护、环境整治等项目，坚持以生态农业发展为主导，以原汁原味的古民居旅游体验为特色，走古村落的保护与发展的新农村建设之路。

三、目标要求

通过开展古村落的保护与发展，以加快推进文化遗产的保护与利用、基础设施建设和公共环境的改善为重点，做到以点带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化的特色村落。全力把苏竹村打造成为班子强、产业兴、乡村美、民风好的传统村落，实现“宜居、宜业、宜游”的美丽乡村。

四、工作重点

(一)传统建筑修缮和保护利用方面。1、古建筑-炕头祠堂修缮。占地面积：158.5㎡。局部木构架及外墙体破损，整治宅内与周边的排水及环境卫生，清理杂物，改善内环境条件，恢复公共场所功能。
2、古建筑-祠堂1（紧邻炕头祠堂）修缮。占地面积：120.5㎡。部分木构架、外墙体、瓦屋面损坏，整治宅内与周边的环境卫生，清理杂物，改善内环境条件，恢复公共场所功能。

3、古建筑-小十三郎礼祠堂修缮。占地面积150.1㎡。局部破损修复，拆除搭建构筑物，整治宅内与周边的环境卫生，清理杂物，改善居住条件，保留居住功能。
4、古建筑-井边祠堂修缮。占地面积63.2㎡。局部破损修复，拆除搭建构筑物，整治宅内与周边的环境卫生，清理杂物，改善内环境条件，恢复公共场所功能。
5、古建筑-祠堂2（紧邻井边祠堂）修缮。占地面积65.5㎡。局部破损修复，整治屋内与周边的环境卫生，清理杂物，改善内环境条件，恢复公共场所功能。
6、古建筑-祠堂3（村委会东南面）修缮。占地面积115.1㎡。局部破损修复，整治屋内与周边的环境卫生，清理杂物，改善内环境条件，恢复公共场所功能。
7、整体风貌整治。对局部破损的传统建筑进行修复，对住宅内部及周边的排水及环境卫生进行整治；清理屋内杂物，改善居住条件，改善居住功能。

(二)防灾减灾方面。完善消防、防洪、地质灾害防治等防灾减灾设施建设。
消防设施建设。消防供水设施（水处理池、输水管道、配水管道、消防栓、水带水枪），灭火器100个，应急照明及疏散指示标志等。    
(三) 基础设施和环境提升方面。健全完善环境综合治理长效机制，对苏竹村进行绿化美化，全面提升村庄人居环境，提高居民生活质量。
    具体实施项目：1、苏竹给排水、路灯工程。修复街巷排水渠道及建设排水管道，污水处理设施1套，给水管网改造，主干道路灯安装，停车场300㎡等。
2、苏竹古村落环境卫生综合整治工程。环境垃圾清理，新建公厕3座，垃圾中转站1座，垃圾箱11个，
 (四)文物和非物质文化遗产的保护利用。加大力度对历史建筑进行保护修缮，及对非物质文化遗产进行保护与传承。
具体实施项目：1、红色文化的宣传与利用。保护维护碉堡故址两处、战壕故址一处以及战争路线的自然格局。
2、祭神、祭祖文化利用与传承。保护和维护祭祀炉神祠堂，定期开展祭祀活动，保护、维护村内各个庙宇宗祠。
（五）历史环境要素修复。切实保护苏竹村的历史环境要素，保护古村落历史环境。
具体实施项目：1、古井-6处。保护周边环境、清理垃圾。
2、公王庙维护。完善内部设施，保护现状环境，禁止周边搭建。
3、古官道维护。对保持较好的古官道进行修复维护，保护现状环境，禁止古官道的改造与破坏

。
4、古亭修复。木构架腐蚀严重，基础不稳，对古亭进行适当修复、维护。保护现状环境，禁止周边搭建。

5、古树群维护。保护苏竹村古树名木群。

五、工作措施

1、加强组织领导。加强对苏竹村古村落保护与发展的组织领导，乡党委专门成立苏竹村古村落保护与发展工作领导小组，组长由驻村领导担任，成员由驻村干部及村两委主干组成。村成立古村落保护与发展工作领导小组，建立工作机构，负责监督各项工作的落实。
2、营造良好氛围。充分发挥村村响、广播、村务公开栏、农政通短信等平台，开展形式多样、生动活泼的宣传活动，并组织村民参观学习古村落保护与发展的做法及成效，进一步凝聚共识，充分调动广大群众参与古村落保护与发展的积极性。

3、科学编制整治规划。对实施村庄的环境整治和民房整治，要广泛听取基层和农民群众的意见，提高规划的科学性、民主性和可行性，按照“生活宜居、环境优美、设施配套”的要求，科学编制美丽乡村建设规划，细化区域内生产、生活、服务的生态功能定位，明确垃圾、污水、改厕、绿化等各类项目的建设。
4、加大资金投入。除上级补助的资金以及村内自筹资金外，整合部门资金，集中财力投入古村落保护与发展。还可通过招商引资引进资金推进相关项目，发动群众参与，整合社会力量，加大投入力度，特别是动员社会资金投入，为古村落保护与发展提供资金保障。
5、落实工作责任。严格按照古村落保护与发展的责任分工，各司其责，加强联动，整合项目，合力推进。制定工作实施方案，并组织落实。村委会要切实履行好村民会议、村民代表会议的决议，做好古村落保护与发展的宣传发动、组织实施和管理服务等工作。同时深入开展创先争优活动，发挥党员干部先锋模范带头作用，为古村落保护与发展提供组织保障。
            龙岩市红山乡苏竹村民委员会

                    2015年4月1日
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