聚焦提质 增效强化过程管控 庵杰乡预算绩效管理工作稳步推进

仲夏时节，攻坚正酣。2025年二季度，长汀县庵杰乡以预算绩效监控为抓手，聚焦资金执行效率、项目实施进度、绩效目标达成三大核心，持续深化预算绩效管理改革，精准施策破解项目推进难题，全乡预算绩效管理工作实现稳步推进、提质增效。

本季度，庵杰乡紧扣绩效监控核心要求，对18个绩效监控项目开展半年度专项核查，重点跟踪资金支付进度、项目施工质量与绩效目标匹配度，截至6月25日，全乡绩效监控项目累计完成资金支付超400万元，其中2024年农田基础设施修复管护省级资金8万元全额拨付至涵前村、庵杰村，用于农田基础设施修缮；2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治提升）首批30万元拨付到位，助力农村人居环境整治提升项目开工建设。

针对不同项目推进特点，乡财政部门联合各站所实施分类管理：对节能路灯建设、耕地流出项目第二批整改资金等执行顺利的项目，加快资金拨付节奏，庵杰乡2024年耕地流出项目第二批整改资金38.42万元全额支付至各村，完成耕地整改前期筹备工作；对生态骑行地建设（非三保）等资金执行率69.42%的中等项目，建立进度台账，督促施工方加快路面沥青铺设工程进度，已完成工程款支付116.97万元；对水电站退出、水土流失治理等流程复杂的项目，成立专项工作小组，简化内部审批流程，推动项目有序实施。

在绩效自评与结果运用上，庵杰乡启动2024年度项目绩效自评前期准备工作，梳理25个自评项目资金使用台账，重点核查2023年冬春临时生活困难救助资金、2024年脱贫户生产发展资金等民生项目资金使用效益，确保自评数据真实、准确、完整。同时，将一季度绩效监控结果与二季度预算资金拨付挂钩，对绩效评价“好”“较好”的项目优先保障资金需求，对进度滞后项目暂缓拨付非必要资金，倒逼项目责任方加快推进。

此外，庵杰乡进一步完善预算绩效管理配套机制，优化补贴发放“批量审批”流程，压缩资金审核拨付时限，针对精神障碍患者监护责任以奖代补金等民生补贴项目，完成2025年度1-6月资金支付2.1万元，切实提升资金拨付效率。

下一步，庵杰乡将继续紧盯项目实施关键节点，加大绩效监控力度，对进度滞后项目开展专项督导，推动整改落实，同时加快绩效自评工作进度，以评促改、以评促管，持续提升预算绩效管理精细化水平。
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