	附表1             福建汀江源国家级自然保护区保护管理设施建设项目概算汇总表

	项目名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	投资额
（万元）
	投资构成（万元）
	占建设投资比例（%）
	备注

	
	
	
	
	
	建安工程
	设备购置
	其 他
	
	

	总  计
	
	
	
	1366.02 
	811.81 
	371.38 
	182.83 
	100.00%
	

	一、工程费用
	
	
	
	1183.19 
	811.81 
	371.38 
	
	86.62%
	

	（一）
	管护系统
	
	
	
	282.28 
	
	282.28 
	
	20.66%
	

	1
	智慧大数据中心
	
	
	
	282.28 
	
	282.28 
	
	
	

	1.1
	大数据中心系统基础硬件
	批
	1
	
	84.98 
	
	84.98 
	
	
	

	1.1.1
	指挥中心硬件
	批
	1
	
	66.98 
	
	66.98 
	
	
	

	1.1.1.1
	室内全彩LED屏
	㎡
	10
	45000 
	45.00 
	
	45.00 
	
	
	

	1.1.1.2
	LED拼接屏控制器
	台
	1
	30000 
	3.00 
	
	3.00 
	
	
	

	1.1.1.3
	LED拼接屏配件
	项
	1
	30000 
	3.00 
	
	3.00 
	
	
	

	1.1.1.4
	无线话筒
	套
	1
	3000 
	0.30 
	
	0.30 
	
	
	

	1.1.1.5
	桌面话筒
	套
	1
	5000 
	0.50 
	
	0.50 
	
	
	

	1.1.1.6
	音箱
	只
	4
	2000 
	0.80 
	
	0.80 
	
	
	

	1.1.1.7
	音频处理
	台
	1
	8000 
	0.80 
	
	0.80 
	
	
	

	1.1.1.8
	专业功放
	台
	2
	5000 
	1.00 
	
	1.00 
	
	
	

	1.1.1.9
	电源管理器
	台
	1
	3500 
	0.35 
	
	0.35 
	
	
	

	1.1.1.10
	抑制器
	台
	1
	3500 
	0.35 
	
	0.35 
	
	
	

	1.1.1.11
	调音台
	台
	1
	7000 
	0.70 
	
	0.70 
	
	
	

	1.1.1.12
	操作台
	套
	1
	6000 
	0.60 
	
	0.60 
	
	
	

	1.1.1.13
	显示器
	台
	3
	4000 
	1.20 
	
	1.20 
	
	
	

	1.1.1.14
	客户端
	台
	3
	15000 
	4.50 
	
	4.50 
	
	
	

	1.1.1.15
	出口网关
	台
	1
	6000 
	0.60 
	
	0.60 
	
	
	

	1.1.1.16
	汇聚交换机
	台
	1
	7800 
	0.78 
	
	0.78 
	
	
	

	1.1.1.17
	防火墙
	台
	1
	30000 
	3.00 
	
	3.00 
	
	
	

	1.1.1.18
	机柜
	台
	1
	5000 
	0.50 
	
	0.50 
	
	
	

	1.1.2
	智慧管理平台后端硬件
	批
	1
	
	18.00 
	
	18.00 
	
	
	

	1.1.2.1
	综合监控服务器
	台
	1
	140000 
	14.00 
	
	14.00 
	
	
	

	1.1.2.2
	应用服务器硬盘
	块
	10
	3000 
	3.00 
	
	3.00 
	
	
	

	1.1.2.3
	核心交换机
	台
	1
	10000 
	1.00 
	
	1.00 
	
	
	

	1.2
	无人机及充电设备
	套
	3
	140000 
	42.00 
	
	42.00 
	
	
	

	1.3
	综合监控系统
	项
	1
	
	155.30 
	
	155.30 
	
	
	

	1.3.1
	重点区域监控终端
	批
	1
	
	36.50 
	
	36.50 
	
	
	

	1.3.1.1
	野外观测成像设备
	套
	2
	70000 
	14.00 
	
	14.00 
	
	
	

	1.3.1.2
	自组网红外相机
	台
	50
	4500 
	22.50 
	
	22.50 
	
	
	

	1.3.2
	网络传输
	项
	1
	
	118.80 
	
	118.80 
	
	
	

	1.3.2.1
	工业级无线网桥
	台
	10 
	20000 
	20.00 
	
	20.00 
	
	
	

	1.3.2.2
	多频段无线宽带自组网电台
	台
	8 
	70000 
	56.00 
	
	56.00 
	
	
	

	1.3.2.3
	简易管塔
	座
	8 
	10000 
	8.00 
	
	8.00 
	
	
	

	1.3.2.4
	工业级接入交换机
	台
	10 
	800 
	0.80 
	
	0.80 
	
	
	

	1.3.2.5
	太阳能供电系统
	套
	17 
	20000 
	34.00 
	
	34.00 
	
	
	

	（二）
	巡护系统
	
	
	
	498.32 
	481.22 
	17.10 
	
	36.48%
	

	1
	巡护路网
	km
	1
	
	481.22 
	481.22 
	
	
	
	

	1.1
	修缮巡护道路
	km
	20.982
	62177 
	130.46 
	130.46 
	
	
	
	

	1.2
	硬化改造巡护通村道路
	km
	10.674
	328612 
	350.76 
	350.76 
	
	
	
	

	2
	巡护装备
	批
	1
	
	17.10 
	
	17.10 
	
	
	

	2.1
	巡护智能终端
	台
	30
	4000 
	12.00 
	
	12.00 
	
	
	

	2.2
	卫星电话
	台
	6
	8500 
	5.10 
	
	5.10 
	
	
	

	（三）
	科研监测系统
	
	
	
	250.94 
	250.94 
	
	
	18.37%
	

	1
	科研工作站改建
	㎡
	980
	2561 
	250.94 
	250.94 
	
	
	
	含加固及修缮

	（四）
	公众教育系统
	
	
	
	151.65 
	79.65 
	72.00 
	
	11.10%
	

	1
	野外宣教长廊
	m
	628
	
	79.65 
	79.65 
	
	
	
	

	1.1
	圭龙山野外宣教长廊
	m
	178
	1162 
	20.68 
	20.68 
	
	
	
	

	1.2
	中磺管理站野外宣教长廊
	m
	450
	1310 
	58.97 
	58.97 
	
	
	
	

	2
	解说标识系统
	批
	1
	
	72.00 
	
	72.00 
	
	
	

	2.1
	引导解说
	套
	2
	180000 
	36.00 
	
	36.00 
	
	
	

	2.2
	教育解说
	套
	2
	180000 
	36.00 
	
	36.00 
	
	
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	143.04 
	
	
	143.04 
	10.47%
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	23.16 
	
	
	23.16 
	
	

	2
	项目咨询、勘察设计费
	
	
	
	63.64 
	
	
	63.64 
	
	

	3
	工程监理费
	
	
	
	36.84 
	
	
	36.84 
	
	

	4
	招标及造价咨询、 审计费
	
	
	
	19.40 
	
	
	19.40 
	
	

	三
	预备费
	
	
	
	39.79 
	
	
	39.79 
	2.91%
	



