2026年营造林项目（造林）补助合同

（样本参照）
 甲方：             :(林业站）

乙方：             :(林权业主)身份证号：                   
根据《福建省财政厅 福建省林业局关于印发福建省省级以上 财政林业相关专项资金管理办法的通知》（闽财资环〔2021〕17 号）和《长汀县林业局关于做好2026年度营造林造林补助工作的通知（汀林 〔2025〕      号）》规定，为顺利实施好营造林项目，提高造林质量，确保建设成效，经甲乙双方协商同意，签订如下补助合同。

一.营造林项目名称、地点、权属和面积

乙方实施的          项目地点位于   乡(镇)   村      (具体地名)，    林班     大班         小班，补助面积共　      　　　亩（以实际验收为准）。林木权属为          。

二.补助标准和金额
1.一般树种造林：杉木平均造林密度167株/亩以上的，阔叶树平均造林密度120株/亩以上的，补助标准500元/亩；

2.珍贵树种造林：珍贵树种（阔叶树占比四成以上）平均造林密度120株/亩以上的，补助标准600元/亩；

3.补植补造：“择伐+补植”平均造林密度42株/亩以上的，补助标准520元/亩；

4.补植补造（重点区位）：重点区位防治性采伐伐区补植补造的，由林权单位或施工班组提出书面申请，林业站签署意见，经林业局营林、资源、森防和纪检等部门认定后，平均造林密度42株/亩以上的，补助标准650元/亩；

四、项目建设主要技术要求

（一）伐区清理。涉及松材线虫病预防性采伐的伐区，须严格按照松材线虫病防治相关规定完成清理工作；其他抚育采伐作业，须将采伐剩余物沿等高线水平方向，按一定间距堆放成带。

（二）采伐质量及合规性验收要求。采伐作业质量须符合采伐许可证规定的要求，采伐伐区严禁存在超树种、越界等违法行为，集运材道须按相关要求完成更新；存在有违反林木采伐规定行为且未处罚到位的原则上不列入补助范围。
（三）林地种植验收要求。生态公益林林地严禁种植竹林或各类经济林；商品林林地种植经济树种的，不得种植“三类十六种”范围外的经济树种；生态公益林及天然林林地原则上种植阔叶树。

（四）营造林项目种植要求。密度应符合造林技术规程规定，穴规格要达到50×40×30厘米（面宽×深度×底宽）以上，苗木必须是良种壮苗或乡土阔叶树种壮苗，2026年3月底前完成苗木栽植，人工更新（造林）项目实施年限为三年，当年成活率达85%以上，第三年保存率80%（含80%）以上，树高1.5米（含1.5米）以上。补植补造（择伐+补植)实施年限为二年，第二年保存率80%（含80%）以上，树高1.2米（含1.2米）以上。
五.时间节点要求

 2026年4月30日前完成造林任务；2026年8-9月完成当年抚育；2026年9月前至少抚育一次；2027年9月前至少抚育一次。

六.检查验收

1.乙方按项目建设要求每完成一道工序及时申请验收，乙方不申请视为自动放弃补助。

2.甲方依据乙方申请，依据本合同、造林作业设计和造林检查验收办法，对乙方项目建设情况组织检查验收，并做好检查验收记录。

3.乙方未按时间节点要求完成项目建设而错过验收时机，无法确定作业内容和质量的，视为自动放弃补助。

六.补助资金拨付

1.造林项目补助资金分二次拨付：第一次在当年验收合格后补助50%，人工更新（造林）项目实施年限为三年，第二次在完成第三年抚育经总验收合格后再补助50%；补植补造（择伐+补植)实施年限为二年，第二次在完成第二年抚育经总验收合格后再补助50%。。

2.第一年验收成活率达不到标准的当年不予补助，人工更新（造林）项目经整改后，第三年达到三年成果标准的给予全额补助。第三年总验收不合格不再补助；补植补造（择伐+补植)项目经整改后，第二年达到二年成果标准的给予全额补助。第二年总验收不合格不再补助。
3.乙方提供的有效银行账户为：开户行：                

账号：           
七.本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，县林业局营林股备存一份。本合同自签订之日起生效，补助资金拨付后失效。

甲方：                          乙方：

代表：(签章)                    代表：(签章)                 

签订日期：    年   月   日
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