长汀县2026年农产品产地加工提升工程
资金申报指南

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2025〕97号)精神，结合我县实际情况，细化项目实施方案，制定资金申报指南，具体事项如下：
一、申报主体
长汀县县域内从事农产品加工的家庭农场、农民专业合作社、农业企业、村集体经济组织等各类农业经营主体(以下简称“补助主体”)。
补助主体必须具有独立法人资格，财务管理制度健全，经营信誉良好，近3年未发生重大安全和环保责任事故及违法违规经济行为。补助主体必须建立联农带农机制，采取直接或间接的方式，带动3户及以上农户特别是脱贫户增产增收。
二、补助方式及范围
采取“先建后补”方式，对2025年度以来新建、改(扩)建，且未获省级及省级以上财政补助的冷藏保鲜设施及产地加工项目的建设主体进行补助。
具体时间以项目发票开具时间为依据（2025年1月1日至2026年3月31日），项目完成时间为申报截止日前。
三、补助内容
重点支持我县的水果、蔬菜、食用菌、茶叶、中药材、粮油等特色农产品产地冷藏保鲜、初加工、精深加工和综合利用加工，项目建设范围参照《福建省农产品产地加工项目重点建设内容目录》(附件 1)。
四、补助标准。
此次下达补助资金1140万元，其中1129万元用于补助项目设施设备，11万元用于项目管理费用。
财政资金补助比例不超过项目设施设备总投资金额的50%,其中冷藏保鲜设施以工程结算金额为依据,产地加工设备以实际购买金额为依据。
补助主体项目设施设备总投资原则上需达到30万元以上，单个补助主体最高补助金额不超过100万元，审核符合条件金额超过补助金额1129万元时，按权数分配。
五、项目申报
（一）申报材料。符合申报条件的补助主体向县农业农村局提出申请，申报材料应装订成册，并以目录列明，书面材料一式三份，并随附相关电子版资料。具体包括：
1.补助主体项目申报书（企业和项目基本情况）；
2.企业营业执照、法人身份证、食品生产许可等相关资质证明材料；
3. 长汀县2026年农产品产地加工提升工程资金申报情况表（附件2）；
4.长汀县财政衔接资金项目联农带农情况表（附件3）；
5.冷藏保鲜设施项目须提供用地手续、设计及施工方资质证明、建设合同、设计图纸、竣工图纸、汇款凭证（必须公对公转账）、不低于补助金额的发票、建设前中后照片等有效凭证及相关资料。
6.加工设备项目须提供三方询价、购置合同、汇款凭证（必须公对公转账）、发票、设备整体及铭牌照片等有效凭证及相关资料。
7.项目承诺书（附件4）、专项审计报告。
（二）申报时间及联系方式。补助主体须在申报日期截止2026年3月31日前将项目申报材料报送至县农业农村局乡村产业发展股，逾期未报，视同放弃。
联系人：黄女士    联系电话：0597-6832085
（三）项目实施。县农业农村局由工作专班（附件5）做好项目组织调度，协调项目建设中存在的困难问题，并开展现场核实、项目批复立项。
（四）项目验收。县农业农村局接到补助主体验收申请后15个工作日内，会同相关站所进行现场项目核实验收。
（五）资金拨付。县农业农村局根据下达资金规模和项目验收情况，确定具体补助主体和补助金额，并在政府门户网站进行公示，公示期为5个工作日；公示期满无异议后，由县农业农村局批复，并及时拨付补助资金。

附件：
1.福建省农产品产地加工项目重点建设内容目录
2.长汀县2026年农产品产地加工提升工程资金申报表
3.长汀县财政衔接资金项目联农带农情况表
4.长汀县2026年农产品产地加工提升工程资金申报项目承诺书















附件1
福建省农产品产地加工项目
重点建设内容目录

本目录参照农业农村部农产品产地加工项目重点建设内容目录，根据我省特色农产品生产情况拟定。
一、果蔬菌加工
1.围绕柑橘、荔枝、龙眼、葡萄、桃李、橄榄等水果商品化处理，建设保鲜加工生产线及冷链仓储设施等商品化处理中心开展产地预冷、保鲜、清洗、杀菌、分级、包装、检测等预冷库、气调库、速冻库、保鲜储藏智能控制高低温库、清洁能源智控节能脱水干制等设施设备建设的项目。
2.围绕龙眼、梅李、橄榄、板栗等干果类加工，开展产地分等分级、保鲜贮藏、剥皮去核、脱水干制等设施设备建设的项目。
3.围绕蔬菜加工，开展产地拣选、切分、修整、清洗、分级包装、预冷、成分与农药残留检测以及净菜加工、脱水干制、保鲜贮藏等设施设备建设的项目。
4.围绕食用菌加工，开展采后修整、保鲜包装、脱水干燥、贮藏、品质检测与分等分级设施设备建设的项目。
二、茶叶、中药材加工
5.围绕茶叶加工,开展茶叶水分智控调理、数字化调控杀青、连续化揉捻成型与提香定型、发酵烘干、连续化色选与异质物检测剔除等设施设备建设的项目。
6.围绕中药材加工，开展中药材产地净理、分级切制、脱水干制、加工炮制、包装贮藏、品质检测等设施设备建设的项目，开展融合多传感技术的中药材产地高效净制、切制、精准干燥等设施设备建设的项目。
三、粮油加工
7.围绕水稻、玉米等粮食作物产地烘储，开展清选、烘干、储藏、脱壳、去杂等加工，建设以电能等清洁能源和生物质能、太阳能等可再生能源为热源的粮食烘干中心,开展新型节能储藏设施、智能监测技术系统、粮食磨制加工等设施设备建设的项目。
8.围绕大豆、花生等大宗油料产地加工，开展低成本快速节能烘干、清理筛分、高效柔性脱壳分离、破壁提质生香、霉变检测、原料成品节能储藏、质量检测、低温冷榨油加工、低温物理精炼、灌装系统等设施设备建设的项目。
9.围绕芋头、甘薯、山药、木薯、马铃薯等储运加工，开展产地表面清理、内外部质量检测、分级分等、低损伤出入库搬运等设施设备建设的项目,开展现代保鲜储藏设施以及发展净鲜和预加工制品的低损去皮、切制成型、冷制浆与保鲜、制泥与调质等设施设备建设的项目。
四、食品及综合利用加工
10.围绕各种农产品，开展发酵、调理、膨化、压榨、灌制、炸制、腌制、熟制、烘焙、酿造等产地加工设施设备建设的项目。
11.围绕皮果尾菜、薯渣薯液、油料饼粕等副产物，开展产地精炼、脱酸、酶解、提取、纯化等综合利用加工设施设备建设的项目。
[bookmark: _GoBack]注:高温冷藏库、预冷库、低温冷藏库、气调冷藏库等冷藏保鲜设施建设标准可参照《农产品产地冷藏保鲜设施建设参考技术方案(2022)》《农产品产地冷藏保鲜设施建设管理规范(试行)》(农办市〔2022〕4号)。











附件2
长汀县2026年农产品产地加工提升工程资金申报表
申请日期：    年    月    日                                    单位：万元
	补助主体名称
	

	地      址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	开户银行
	
	账  号
	

	补助主体类型
	□家庭农场                □农民专业合作社
□农业企业                □村集体经济组织

	主营特色农产品情况
	

	联农带农
情况
	□承包租赁（  户） □就业务工（  户） □入股分红 （  户）
□收益分红（  户）□订单收购（  户） □提供服务（  户）

	加工设备
	设备名称或建设项目
	购置金额或建设面积
	证明或发票凭证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	冷藏保鲜设施总投入、库容
	

	所在乡镇（园区）意见
	县农业农村局意见

	



	




	附件3
长汀县财政衔接资金项目联农带农情况表

	   填报单位（盖章）：
	
	
	
	
	     填表日期：

	项目名称
	　
	项目
实施主体
	　
	联系人
	　
	联系
电话
	　

	项目所在地
	     乡（镇）      村
	脱贫村
（是/否）
	　
	带动农户数
	　
	其中脱贫户和监测对象户数
	　

	序号
	受益户户主姓名
	户主身份证号
	联系电话
	带动受益户家庭人口（人）
	是否脱贫户或监测对象
	利益联结机制（在相应的下打“√”）
	时限
（XX年XX月至XX年XX月）
	利益联结累计获得收入（元）

	
	
	
	
	
	
	就业
务工
	订单
收购
	承包
租赁
	收益
分红
	入股
分红
	提供
服务
	其他
	
	

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



附件4
长汀县2026年农产品产地加工提升工程资金申报
项目承诺书

长汀县农业农村局、财政局:
本人承诺所提交的长汀县2026年农产品产地加工提升工程资金申报项目全部申请文件及其附件真实、合法、有效，其电子文本与纸质文本及相关原件完全一致，具有同等法律效力，我单位对其真实性负全部责任，本次申报的项目内容未从其他渠道获得财政补助，也不再申请其他财政补助。若因我单位提交的申请文件及其附件(含电子文本)失实或不符合有关法律法规造成任何不良后果的，由我单位及本人承担所有法律责任。
特此承诺。



     申请单位(公章)：
            法定代表、经办人(签字)：
  年     月    日








