2019年度长汀县自然资源局

旧村复垦（含空心房整治）专项资金财政评价报告

为深入贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》要求，为进一步规范和加强旧村复垦（含空心房整治）专项资金管理，发挥资金的引导和激励作用，现对2019年旧村复垦（含空心房整治）专项资金支出情况开展财政评价，遵照《2020年财政评价工作指引》工作程序和规范要求，评价项目支出效果，提出改进建议。

- 基本情况

- 项目概况

旧村复垦（含空心房整治）项目旨在改善群众的生产生活条件，实现城市建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩，保持建设用地总量平衡，通过对低效利用农村建设用地和历史遗留损毁采矿用地进行复垦整治并新增耕地，新增耕地形成的指标(增减挂钩指标)用于挂钩城市经营性房地产耕地占补平衡，也可在省内进行指标交易。

2019年，为持续推进抓党建、促脱贫攻坚、促乡村振兴，改善农村人居环境的工作要求，根据《长汀县人民政府办公室关于印发农村“空心房”整治工作实施意见的通知》（汀政办〔2018〕126号）、《中共长汀县委办公室 长汀县人民政府办公室印发<关于加强党建引领全力攻坚农村“空心房”整治的若干措施>的通知》（汀委办〔2019〕10号）所体现的精神，长汀县各乡（镇）、村按照县委、县政府部署要求，坚持党建引领，全县上下形成了农村“空心房”整治和旧村复垦的良好工作氛围，经过一段时间的集中攻坚，农村人居环境及村级集体经济明显改善，农村党组织的战斗堡垒作用进一步发挥，整治工作得到群众普遍认同，攻坚行动取得阶段性成效。

根据《关于批复2019年度部门预算的通知》（汀财预〔2019〕1号）、《长汀县人大常委会关于批准2019年收支预算调整方案的决议（长汀县第十七届人大常委会第二十三次会议通过）》（汀人大〔2019〕36号）、《关于2019年度党建引领全力攻坚农村“空心房”整治工作进展情况的通报》文件的相关要求和补助办法，2019年长汀县自然资源局旧村复垦（含空心房整治）专项资金年初预算安排为5383.50万元，预算调增5602.83万元，预算资金合计10986.33万元，实际下达10690.53万元（包含2019年以前旧村复垦项目的结余），预算下达率为97.31%，其中，2019年实际下达乡镇空心房整治资金为9885.94万元，占资金总量的92.47%。全年实际支出资金为6230.33万元，预算执行率为56.71%。专项资金具体拨付及支出情况详见表1。

表1 2019年旧村复垦（含空心房整治）专项资金

各乡镇拨付及支出情况表

单位：万元

| 乡镇 | 往年结余资金 | 已下拨乡镇资金 | 支出资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大同镇 | 804.59 | 726.20 | 398.58 |
| 新桥镇 |  | 949.66 | 629.05 |
| 童坊镇 |  | 734.04 | 397.66 |
| 馆前镇 |  | 355.60 | 209.28 |
| 河田镇 |  | 1046.75 | 398.48 |
| 南山镇 |  | 576.55 | 1038.47 |
| 濯田镇 |  | 2129.20 | 805.22 |
| 古城镇 |  | 389.88 | 352.00 |
| 四都镇 |  | 495.04 | 192.42 |
| 涂坊镇 |  | 738.46 | 707.33 |
| 铁长乡 |  | 156.40 | 72.08 |
| 宣成乡 |  | 171.36 | 336.95 |
| 庵杰乡 |  | 241.20 | 173.18 |
| 红山乡 |  | 290.40 | 236.23 |
| 三洲镇 |  | 233.00 | 18.08 |
| 策武镇 |  | 356.20 | 114.35 |
| 羊牯乡 |  | 296.00 | 150.97 |
| 合计 | 10690.53 |  | 6230.33 |

（二）项目绩效目标

总体目标：2019年投入资金5383.50万元，完成旧村复垦项目180亩。

阶段性目标：2019年1-6月份，完成旧村复垦项目立项申报、拆除补偿工作；至12月底，完成旧村复垦项目180亩。“空心房”整治从2019年1月开始，长汀县委、县政府要求各乡镇2019年“空心房”拆除面积400亩以上，实施旧村复垦新增耕地面积300亩以上，原则上每个行政村至少实施1亩以上。

二、财政评价工作开展情况

（一）财政评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过组织实施财政评价，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，并加强评价结果反馈和应用。

2、评价对象和范围

2019年度长汀县旧村复垦（含空心房整治）专项资金

（二）财政评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、财政评价原则

本次评价坚持以问题为导向，坚持定量与定性相结合的方式，主要遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则。

2、评价指标体系（附表说明）

根据《预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》要求，结合项目特点，制定评价标准，对所有资金设置一个评价体系。设计一至三级指标及其权重，评价内容包括决策、过程、产出和效益四个方面，分值比重分别为21%、19%、40%、20%，对项目支出情况进行细致、深入的综合分析。评价指标体系框架详见附件1。

3、评价方法

评价方法主要采用数据收集法、比较法、实地调研法、专家咨询法等。

4、评价标准

本次评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）财政评价工作过程

1、前期准备阶段（8月1日-8月15日）

一是制定工作方案，拟定评价体系。受长汀县财政局委托开展财政评价工作，前期与长汀县财政局进行充分讨论，出具财政评价工作方案，明确任务分工和工作要求；拟定的财政评价指标体系、评价标准和评价方法，并在征求各项目单位意见后进行补充和完善。

二是收集相关资料，确定现场核查。评价组根据财政评价工作实施方案，前往现场全面收集财政评价基础信息资料；与被评价单位对接讨论，确定拟开展现场核查的单位和项目及具体时间安排。

2、工作实施阶段（8月15日-9月15日）

一是分组开展实施，审查核实资料。8月30日前，在听取各项目单位对项目实施情况汇报的基础上，所有评价人员集中讨论，分组开展，同步实施，对已获取的信息资料进行分类整理和分析，并完成资料的初步核查工作。

二是开展现场核实，形成初步结论。9月15日前，初步完成财政评价工作，并在财政局人员的陪同下，根据具体情况到长汀县多个乡镇开展现场调研，询查，核实有关资料信息，形成初步评价结论。

3、报告反馈阶段（9月15日-10月20日）

一是撰写评价报告，提交评价材料。9月30日前，根据专项出具财政评价评分表、评价工作组评价结论等相关资料，按照规范的文本格式撰写并提交财政评价报告。

二是修改评价报告，落实结果反馈。10月20日前，结合反馈意见形成正式报告并提出整改意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次财政评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价项目的决策、过程、产出、效益等指标。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合应用文献法、社会调查法、因素分析法、比较法等评价方法，结合评价标准和评分规则，福建省长汀县自然资源局2019年旧村复垦（含空心房整治）专项资金财政评价综合得分84.09分，等级为“良”。其中项目决策指标权重为21.00分，得分为18.00分，得分率为85.71%；项目过程指标权重为19.00分，得分为14.00分，得分率为73.68%；项目产出指标权重为40.00分，得分为32.09分，得分率为80.23%;项目效益指标权重20.00分，得分为20.00分，得分率为100.00%，详见附件2。

四、财政评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（绩效分值8分，评价得分8分）

一是立项依据充分性（5分）。根据长汀县人民政府《关于印发<长汀县旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金暂行办法>的通知》（汀政综〔2017〕213号）文件要求和预算安排计划，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评价得分5分。二是立项程序规范性（3分）。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评价、绩效评价、集体决策。项目的收支预算调整方案得到长汀县人大常委会的批准；实施方案得到长汀县人民政府的批准。评价得分3分。

2.绩效目标（绩效分值7分，评价得分4分）

一是绩效目标合理性（4分）。根据2019年旧村复垦（含空心房整治）专项资金绩效目标批复表可知，项目绩效目标与实际工作内容密切相关；社会效益中“受益乡镇”这一指标的实际完成值为目标值的170%，存在绩效目标值设定较低的情况，预期产出效益和效果高于正常的业绩水平；专项在资金调增后，绩效目标未进行相应的调整，导致实际完成情况远超于绩效目标，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不够匹配。评价得分1分。二是绩效指标明确性（3分）。根据2019年旧村复垦（含空心房整治）专项资金绩效目标批复表可知，绩效目标细化、量化程度较好，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。评价得分3分。

3.资金投入（绩效分值6分，评价得分6分）

一是预算编制科学性（4分）。总体来看，预算编制符合《长汀县全面实施预算绩效管理工作方案》、《长汀县本级预算绩效目标管理实施细则》、《长汀县绩效评价管理暂行办法》和《长汀县预算绩效管理专家管理办法》等文件的要求，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。评价得分4分。二是资金分配合理性（2分）。专项资金分配运用因素分配法，全面、合理，符合《长汀县旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金管理暂行办法》的相关管理要求。评价得分2分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（绩效分值13分，评价得分8分）

一是资金到位率（4分）。长汀县2019年旧村复垦（含空心房整治）专项实际下达资金10690.53万元，预算资金10986.33万元，资金到位率为97.31%。评价得分4分。二是预算执行率（5分）。2019年旧村复垦（含空心房整治）专项预算资金合计10986.33万元，全年实际支出资金6230.33万元，预算执行率为56.71%。评价得分0分。三是资金使用合规性（4分）。专项资金符合国家财经法规和财务管理制度以及《长汀县人民政府关于印发<长汀县旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金管理暂行办法>的通知》（汀政综〔2017〕213号）的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价得分4分。

2.组织实施（绩效分值6分，评价得分6分）

一是管理制度健全性（2分）。项目已制定相应的财务制度，即《长汀县旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金管理暂行办法》，同时各乡（镇）的项目实施方案均已得到长汀县人民政府的批复；财务和业务管理制度合法、合规、完整。评价得分2分。二是制度执行有效性（4分）。项目符合相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。评价得分4分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（绩效分值13分，评价得分5.09分）

一是实际完成率（3分）。2019年旧村复垦（含空心房整治）专项计划产出300.00亩，已经复垦并进行县级初验的实际产出数为311.58亩，达到了目标要求，实际完成率为103.86%。评价得分3分。二是旧村复垦面积（10分）。2019年旧村复垦（含空心房整治）专项旧村复垦面积计划新增耕地面积300亩以上，已经完成上级验收面积62.78亩，剩余的248.8亩需要等待2020年上级最后验收，2019年的实际完成值较低。评价得分2.09分。

2.产出质量（绩效分值18分，评价得分18分）

一是质量达标率（3分）。2019年旧村复垦（含空心房整治）专项申报验收的项目，全部通过验收，质量达标率实际完成值为100%。评价得分3分。二是项目验收合格率（15分）。2019年旧村复垦（含空心房整治）专项申报验收的旧村复垦项目，全部通过验收，项目验收合格率为100%。评价得分15分。

3.产出时效（绩效分值4分，评价得分4分）

一是项目完成率（2分）。2019年长汀县申报验收的旧村复垦项目，全部通过验收，项目完成率为100%。评价得分2分。二是完成及时性（2分）。2019年长汀县申报验收的旧村复垦项目，全部在计划时间内完成。评价得分2分。

4.产出成本（绩效分值5分，评价得分5分）

一是成本节约率（2分）。2019年旧村复垦（含空心房整治）专项计划成本为9885.94万元，实际成本为6230.33万元，成本节约率为36.98%。评价得分2分。二是亩均投资（3分）。根据长汀县《关于加强党建引领全力攻坚农村“空心房”整治的若干措施》中的要求，增减挂钩交易资金为每亩30万元，2019年旧村复垦（含空心房整治）专项亩均投资为30.00万元。评价得分3分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（绩效分值10分，评价得分10分）

受益乡镇（10分）。2019年旧村复垦（含空心房整治）专项受益乡镇绩效目标个数为10个，实际受益乡镇个数为17个，完成情况超出预期，但存在绩效目标值设定较低的情况。评价得分10分。

2.服务对象满意度（绩效分值10分，评价得分10分）

群众满意度（10分）。根据走访各乡（镇）群众和问卷调查得出2019年旧村复垦（含空心房整治）专项群众满意度为100%。评价得分10分。

（五）财政评价结论

长汀县2019年旧村复垦（含空心房整治）项目基本达到年初绩效目标，在实施过程中取得了较大成效。具体表现在始终遵守预算绩效管理制度、建立专项资金管理办法、超额完成项目年度绩效目标、群众满意度高，社会反响积极等方面；但也存在仍需改进之处，如部分乡（镇）对旧村复垦工作的认识存在偏差；村级单位和项目承担公司对专项资金使用的决策权较弱；部分子项目施工质量有待提升；专项资金监管的力度不足；旧村复垦面积实际完成值低于目标值的60%以上；村民实际收到的补偿款与原定标准不符等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.始终遵守预算绩效管理制度

长汀县自然资源局和全县各乡（镇）人民政府、各财政部门始终贯彻《关于创建全面实施预算绩效管理示范点通知》的文件精神，始终遵守《长汀县全面实施预算绩效管理工作方案》、《长汀县本级预算绩效目标管理实施细则》、《长汀县绩效评价管理暂行办法》和《长汀县预算绩效管理专家管理办法》等管理办法，积极探索建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进结果应用与信息公开，提升预算绩效管理工作水平。

2.建立专项资金管理办法

长汀县人民政府为加大旧村复垦项目实施力度，推进精准扶贫，进一步规范旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金收支管理，制定了《长汀县旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金管理暂行办法》，并要求长汀县自然资源局和全县各乡（镇）人民政府、各财政部门遵照执行。

3.超额完成项目年度绩效目标

2019年旧村复垦（含空心房整治）专项资金实际验收通过8个项目，共62.78亩，产生增减挂钩指标62.11亩。截止12月30日，长汀县全县共签订农村“空心房”拆除协议2690户共1496.39亩，已拆除2354户共1352.71亩，“空心房”整治拆除面积占年度目标任务400亩的338.18%；已完成旧村复垦项目立项26个共1100.12亩，完成验收项目12个共311.58亩(其中县级初验11个，省市验收1个)，占年度旧村复垦任务300亩的103.86%；正在设计7个项目共262.04亩，正在测量6个项目共234.27亩，农村“空心房”整治实施旧村复垦工作持续推进。

4.群众满意度高，社会反响积极

2019年旧村复垦（含空心房整治）项目计划让10个及以上乡镇受益，最终实际有17个乡镇受益，专项资金使用带来的社会效益明显，服务民生的范围较广。根据长汀县自然资源局反馈的数字，2019年旧村复垦（含空心房整治）专项群众满意度达100%，群众对这一改善民生的项目反响热烈、评价正面，说明了项目是深入民心的，完成情况较好，符合人民群众的期望。总体来看，项目整治工作得到人民群众的肯定，产生了良好的社会影响。

（二）存在问题及原因分析

1.部分乡（镇）对旧村复垦工作的认识存在偏差

部分乡（镇）不够重视旧村复垦（含空心房整治）专项思想，对项目的重要意义理解不深，未认识到该项目是乡镇新农村建设的重要资金来源,故存在“重整治、轻复垦”现象，如在项目立项前提供申报资料不及时、立项后没有及时组织招投标或招标后施工进展不够快。部分干部仅仅把旧村复垦工作当成是增加城镇建设用地计划指标的方式方法，对其统筹城乡一体化发展和建设新农村重大作用认识不足，过分关注整治情况和相应指标的完成情况，简单地把旧村复垦工作理解为解决用地矛盾的手段，而忽视了借助旧村复垦项目的实施推进农村环境综合整治、利用增加挂钩政策提升农村基础设施建设、改善农村生产生活条件，进而推进城乡一体化进程的真正内涵。

2.村级单位和项目承担公司对专项资金使用的决策权较弱

由于旧村复垦（含空心房整治）资金拨付流程是由长汀县财政局将资金拨付至长汀县自然资源局，再由长汀县自然资源局拨付给各个乡（镇）的财政所，最后由各个乡（镇）的财政所拨付给村级单位和项目承担公司。专项资金历经两次中转分配才拨付到进行施工的村级单位和项目承担公司，项目根据施工现场的实际情况进行调整和决策的权力较弱，故项目进展和预期目标产生偏差时项目部门无法选择，只能等待上级部门批复申请后才能实行应对措施，这在一定程度上不利于项目的顺利推进。

3.部分子项目施工质量有待提升

2019年12月份旧村复垦（含空心房整治）项目共有11个子项目共计302.92亩申报县级初验,验收过程中发现大部分施工不够精细，存在质量问题需整改,普遍存在验收面积缩水、未按设计方案施工等问题，导致无法及时完成验收。同时，验收时发现涂坊镇和馆前镇部分村落已复垦的地块存在局部平整度不够、局部碎石和瓦砾以及零星石块未清理干净、pvc管损坏等问题。因旧村复垦项目大部分以村级为项目基本单位，且大多是对土地利用粗放、经济落后、农村环境脏乱差的村庄进行整理，村级经济力量相对薄弱且对政策认识有限，导致村集体实行的是一种简单的、应付式的项目工作，对施工单位的约束和监管力量有限，导致复垦质量不够到位。

4.专项资金监管力度不足

旧村复垦项目点多面广、地块偏远分散，乡镇农村“空心房”整治实施旧村复垦工作基本依托国土资源所，对专项资金和项目实施的监管力度不足。此外，因部分项目还未完成验收以及个别项目施工期为二年，工程尚在建设中，故长汀县2019年旧村复垦（含空心房整治）专项资金结余4460.20万元，结余率40.60%。资金使用率有待提高，专项资金的监管方式和监管力度还有待提高。

六、有关建议

1.加强培训和宣传工作，提高干部的重要性认知

长汀县自然资源局应组织各乡（镇）积极召开动员部署会议，加强前期规划工作，进行政策宣传和组织业务培训，重点培训旧村复垦工作应遵循的原则、挂钩内容、要求和工作程序，提高干部的认知度和认同度；利用各种有效途径，广泛宣传旧村复垦工作的目的意义、政策要点和实施方案，充分利用标语、横幅、有线电视网络等渠道宣传旧村复垦工作的法规政策。主管局应充分调动各乡（镇）、村两级党组织和党员干部的工作积极性，让各乡（镇）从思想上高度重视该项目，树立对项目的正确认识，并督促其及时提供申报资料并开展立项申报工作、立项后及时组织招投标工作、招标后及时进行施工。

2.给予施工单位更多自主决策权，促进资金使用灵活性

在项目的推进过程中，各上级部门应给予村级单位和项目承担公司更多自主决策权，让其能够根据实际情况对施工方案、专项资金的分配和使用及时对项目施工进度和预期目标的偏差进行相应的调整，提高专项资金使用的灵活性，保证项目的施工方向不发生偏离，减少无谓的时间成本和人力物力成本，从而使项目能够顺利地如期推进。同时，适当放权这一举措也能提高村级单位和项目承担公司工作的积极性。

3.加强专项资金监管人员培训，发挥党员干部示范作用

长汀县各乡(镇)党委和政府是整治实施旧村复垦项目的责任主体，要抽调精干人员参与项目实施管理，加强专项资金监管人员培训，加强国土所特别是“单人”所的人员力量，切实发挥农村党员、村两委干部的带头示范作用，切实保障复垦项目的实施进度和质量，确保专项资金用到位、出成效。

4.优化财政资金配置，加强全过程监管工作

项目单位要加强前期规划工作，明确目标方向，根据项目预期产出效益和效果合理设定绩效目标值，加强项目预算安排和编制的合理性，优化专项资金配置，加强对专项资金的监管力度，对于施工期超过一年的项目应规划好各年应完成进度，年底及时根据完成进度拨付工程款。2019年度专项资金的执行率低，建议减少以后年度的专项预算资金额度，且对于以前年度已纳入预算资金的项目不再重复进行资金预算。同时也应对照项目施工的实际进展和专项资金支出的情况，根据预算调整和筹措资金，及时拨付资金，减轻乡(镇)负担；各乡(镇)要对专项资金专款专用，及时到村到户，确保拆除到位、补偿到位。审计部门要加强对专项资金的跟踪检查，确保资金使用规范，并督促项目业主尽快提请县级审计或财政等有关部门做好资金审计工作。长汀县各乡(镇)党委、政府要高度重视旧村复垦（含空心房整治）工作，加强项目实施过程监管，严格要求施工单位按设计方案复垦到位，必要时可对施工单位进行评价和分析，建立一套对施工单位的奖惩办法，对完成质量好的施工单位进行嘉奖，对完成质量不佳的施工单位予以追责，以此在一定程度上保证项目的质量。同时，项目业主应按照验收组提出的意见及时进行整改落实，长汀县自然资源局应及时解决部分村落局部地块存在的问题，做好各项督促整改、核实工作，并加强已复垦耕地的利用管理，加强执法检查，以防止耕地用途改变。

5.规范运作专项管理，切实保障群众受益

长汀县自然资源局应完善项目全过程管理，规范运作旧村复垦（含空心房整治）项目，提高项目的综合效益。旧村复垦整理出的土地，首先要复垦为耕地；其次满足农民建房、村庄基础设施和公共服务配套设施建设；再次留足发展非农产业用地；最后运用城乡建设用地增减挂钩政策，将农村节余的建设用地指标调剂到城镇使用，促进小城镇发展，同时要把获得的土地级差收益返回农村用于新农村建设，形成良性循环。通过旧村复垦，使城乡土地资源、资产、资本有序流动，使农民居住向中心村镇集中，耕地向适度规模经营集中，产业向园区集中，实现耕地增加、用地节约、布局优化、要素集聚的目标。要深入分析“旧村复垦”模式与常规的土地利用和管理模式存在矛盾和冲突，在涉及进一步明确有关政策，如项目区的农用地转用审批、建设用地转为农用地的土地用途变更登记、建新区中土地征收、审批权限等问题，为旧村复垦工作营造良好的制度环境。同时，在规划设计时，要充分尊重群众意愿，防止不顾当地发展条件和客观环境而实行“一刀切”，应保留农耕文化特点和当地民风民俗，防止农村缺钱、城市缺地，两者一拍即合，导致大量农村土地继续流向城市。要加强对拆旧地块的整理复垦监管，规范有序搞好旧村复垦工作，把农民是否满意、是否拥护、是否受惠作为衡量旧村复垦工作成效的根本标准，做到整治前农民乐意，整治中群众参与，整治后农民满意，切实让农民得到实惠，真正实现城镇化进程与新农村建设良性互动、协调发展。

6.因地制宜实施复垦，促进生态可持续发展

长汀县自然资源局在旧村复垦（含空心房整治）专项的实施过程中除了注重项目带来的社会效益和经济效益外，也应从长远考虑，结合周边生态环境，在不破坏生态环境的情况下因地制宜、宜耕则耕、宜林则林，对不宜复垦成耕地的土地如坡地等复垦成林地等其它农用地，同样享受城乡建设用地增减挂钩政策。同时，要对旧村复垦项目的设计实施方案进行严格的评审，结合项目区周边土地利用现状来综合设计，避免因项目施工使周边原有生态环境遭到破坏，出现如将旧村复垦为旱地，增加水土流失区域面积、将林地和草地复垦为耕地，破坏项目区的植被覆盖等情况。

- 其他需要说明的问题

1.专项资金预算执行率仅56.71%

2019年实际下达旧村复垦（含空心房整治）专项资金9885.94万元，含2019年以前旧村复垦项目结余资金共计10690.53万元。2019年全年实际支出资金6230.33万元，剩余资金4460.20万元，预算执行率为56.71%。资金使用率较低，存在大量沉淀资金，建议下年度适当调减预算资金安排。

2.旧村复垦面积指标的实际完成值低于目标值的60%以上

由于旧村复垦项目实施程序较复杂、项目资源较少、时间跨度大，大部分项目长汀县政府立项后报福建省、龙岩市审核完成后方可实施复垦，因此大部分乡镇均已实施复垦，但受2019年上半年雨季、下半年干旱的影响，同时由于冬季无法种植水稻等农作物，而上级验收要求必须种植农作物，因此多数已经复垦的地块只能等待2020年种植农作物后再上报验收。2019年已经完成上级验收的旧村复垦面积仅为62.78亩，离绩效目标值设定的300.00亩差距较大，实际产出数量不达标，项目实施推进慢。

建议长汀县各乡(镇)要持续加快复垦攻坚工作进度，科学倒计时安排项目进度计划，保证项目的产出数量能够达标；各乡(镇)要制定一套能有效应对恶劣天气的工作方案，保证项目在遇到雨季、干旱等天气情况时能正常推进，在冬季到来之前尽可能多种植农作物，避免验收时间的延后。

3.村民实际收到的补偿款与原定标准不符

2019年长汀县自然资源局原定拨付给涉及旧村复垦（含空心房整治）的村民每户10万元/亩的补偿款，即150元/㎡，但通过现场核查得知，各乡（镇）村民实际收到的补偿款为100-120元/㎡，不仅未达到150元/㎡的要求，且各乡（镇）间的补偿标准也不完全一致。补偿标准可以由各乡（镇）根据自己的具体情况来定，但是各乡（镇）在制定的时候应经过党委会讨论来定出补偿标准、实施工作的经费标准等等，建议各乡（镇）将相应的支撑文件和制定的标准在网络上进行公示。

附件：2019年度长汀县旧村复垦（含空心房整治）专项资金财政评价指标体系及评分表