附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2024年原中央苏区和革命老区转移支付资金：策田村和策星村主干道修复工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年原中央苏区和革命老区转移支付资金：策田村和策星村主干道修复工程

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助资金金额(万元)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)资金用于拨付主干道修复工程资金率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

2)资金补助涉及项目数(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)资金拨付合规率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值0，分值2，得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金使用重大违规违纪问题数(个)，目标值0，完成值0，分值20，得分20。

2、社会效益指标

1)策武镇策田策星村沿河路修复(米)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对象满意率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 该项目于2024年12月已完成竣工验收，后续因拨付手续阶段故于25年1月才进行拨付。

（二）改进措施

1. 后续其他工程项目在保证拨付手续合规的前提下督促工程经办方对工程资金的拨付加快手续办理。