长汀县国家历史文化名城管理委员会
2016年度绩效考评自评报告

2016年，在县委、县政府的正确领导下，在相关部门的大力支持和配合下，我委全体干部职工，按照年初制定的全年工作计划和各项目标任务，群策群力，科学组织，各项工作快速有序地推进。现将我委年度目标任务完成情况报告如下：
一、专项支出项目概况
（一）项目单位基本情况：
长汀县国家历史文化名城管理委员会为财政核拨行政单位，下属1个事业单位：长汀县旅游景区保护开发中心。其中行政编制3人，实有1人，事业编制10人，实有10人。主要职责是：加强国家历史文化名城的保护、建设、开发、管理。
（2） 项目基本情况：
    根据中共长汀县委常委（扩大）会议纪要【2012】01号，会议确定，每年投入历史文化名城保护建设资金五千万元，由县财政列支。
2、 专项支出项目实施基本情况
财政安排5000万元项目资金，已全额拨付给福建省古韵汀州旅游发展有限公司，用于名城的保护、建设、开发、管理。资金到位率100%。
三、专项支出项目绩效分析
1、项目落地攻坚战役。完成长汀客家丁屋岭文化创意基地项目投资15000万元、完成长汀卧龙书院暨四大街区改造工程项目投资11000万元、完成长汀汀江源山水游逸园项目投资13000万元、完成长汀国家历史文化名城核心区一江两岸旅游景观工程投资25000万元。增资项目任务2个，已完成3个；谋划项目任务2个，已完成3个； 签约项目任务2个，已完成2个；开工项目任务3个，已完成4个；建成项目任务2个，已完成4个。
2、固定资产投资。按要求我委需完成30000万固定资产投资，我委完成了固定资产投资31046万元。
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四、项目存在的问题和改进措施。
问题：
1、名城管委会现有工作人员均无施工管理资质,有待聘请专业资质人员加强工程管理。
2、 本省对客家地区传统建筑专业设计院（公司）非常少，设计团队选择范围很窄，较难用公开招标的方式选择到经验丰富的设计单位。
改进措施：
1、我委将马上研究制定专业工程管理方案，计划做到工程由专业人员管理，确保工程质量和进度。
 2、项目设计方面：我委将进一步向外省古建建设单位请教咨询，力争聘请更多设计单位参与到名城建设中。
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