2017年度长汀县新型城镇化和美丽乡村建设项目
资金使用绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目单位基本情况
福建省古韵汀州旅游发展有限公司于2012年8月31日正式登记成立，注册资金为10000万元。该公司为国有独资企业，隶属于长汀县国有资产监督管理工作领导小组办公室，下属成立了长汀县古韵汀州山水游逸园有限公司、长汀县客家山寨丁屋岭旅游开发有限公司、长汀县古韵汀州旅行社有限公司、长汀县古韵汀州影视传媒有限公司、福建省汀州名城发展有限公司、长汀县汀州乐府演艺有限公司、长汀县汀江源旅游发展有限公司、长汀县古韵汀州旅游产品有限公司、福建省长汀县旅行社、长汀县汀州旅行社等10家子公司及长汀县三洲湿地公园投资经营有限公司、长汀游购电子商务有限公司等2家控股子公司。公司的主要任务是修复、管理、运营长汀县国家历史文化名城四大文物核心区，重建以汀江为中轴的一江两岸旅游主景区，挖掘、整合古汀州的各种文化资源，打造以“古韵汀州”为主体的长汀县国家历史文化名城旅游品牌，并作为带动长汀全县旅游产业的龙头，整合、拉动全县旅游产业实现又好又快发展。公司力争在5年内，投资12亿元完成古汀州旅游的硬、软件建设，形成以“一江两岸”旅游景区为龙头，带动酒店商住、旅游产品、水上游乐、休闲购物等产业的发展。
（二）项目基本情况
为构建全域旅游生态廊道体系，加快推进汀江国家风景廊道的创建，整合沿汀江两岸的旅游资源及产业资源，优化旅游交通，完善旅游配套服务设施，打造沿线休闲驿站、主题旅游村落，形成一条休闲的风景廊道、多彩的产业廊道、活态的遗产廊道，促进我县旅游文化产业的发展壮大。根据县政府专题会议纪要（[2017]53号）精神，由旅游局牵头，启动汀江国家旅游风景廊道项目前期有关工作。汀江国家旅游风景廊道项目规划编制规划范围总长度约143公里，总体规划面积约66平方公里。共包含一个总规和一个提升规划，分别为《汀江国家风景廊道旅游发展总体规划》、《汀江流域重要节点提升规划》（原针对沿途的村落特色，重点提炼出18个重点村庄（暂定）进行主题化特色打造，吴昊副县长带领旅游局等相关部门经实地走访调研，考虑到沿汀江风景廊道各村资源不同，决定将18个村庄规划调整为汀江流域重要节点提升规划）。
特色小镇规划中以特色产业为重心，开成了特色核心产业和大助产业带特色小镇发展的全新思路。
二、专项支出项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况
根据《福建省财政厅关于印发〈福建省政府购买服务指导性目录〉的通知》（闽财综（2017）8号）文件精神，直接委托龙岩市公务采购招标代理有限公司，依法以竞争性磋商方式邀请不少于三家符合条件的规划公司参与竞争性磋商，最终选定一家符合要求的设计单位。费用按实际中标金额，由我司按进度支付。
（2） 项目资金使用状况
我司财务内部控制制度健全，专项资金到位率100%，其中：财政资金1100万元，资金结余0元。根据有关制度制定了资金管理制度，实行专户管理，严格按照合同进行拨付。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理使用办法，资金拨付审批规范、手续完整，专款专用。
三、专项支出项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况  根据合同内容对项目进展情况和项目资金使用情况进行跟踪落实评价。
（二）项目绩效目标完成情况
设计规划项目4个，至年底完成投资1100万元，占年度计划投资任务的100%。
（1）项目实施事件与计划时间的一致，达到了预期效果。
（2）成本控制率。按年初计划控制。
（3）资金到位率。资金到位率100%。
（4）到位及时率。到位及时率100%。
（5）资金使用率。严格规范资金支出。资金使用率100%。
（6）目标合理性。目标明确合理。
（7）目标完成率。目标率100%。
（8）管理制度保障。建立健全了相关人防设备管理制度。
（9）资金使用合规性。严格规范资金支出。 
（12）财务制度健全性。严格规范资金支出。
（13）项目资金安全性。根据工作要求，做到专款专用。
（三）项目绩效分析
项目根据2017绩效评价指标体系、评分标准、评价方式，比较分析此项目在资金投入、项目管理与项目产出效益等三个评价指标的绩效目标完成情况，进行综合评价，计算相应得分。经分析评价，绩效自评得分97.23分。具体评价指标及得分情况如下：
1、项目资金投入情况分析
(1)项目实施事件与计划时间的差异情况
为保障项目顺利进行，确保完成县委、县政府下达的目标任务，我司严格按照合同进度实施，项目实施月份同步于计划月份。经分析，项目实施事件与计划时间的差异情况指标得满分。
(2)项目立项情况分析
根据长汀县人民政府专题会议纪要[2017]135号，此项目由旅游局牵头，我司为项目业主单位，我司未进行此项目的立项，此项指标得零分。
(3)项目资金到位落实情况分析
根据合同节点付款1100万元，实际到位资金1100万元，到位率为100%。项目资金到位率和到位及时率情况指标共计分值10分，成本控制率有差异，实际得分9.73分。
综合上述3点分析，项目资金投入权重分值30分，实际得分27.23分。
2、项目管理过程情况分析
(1)业务管理情况
对项目目标的合理性和完成情况评价，按项目计划目标合理；目标完成情况方面，计划目标数和实际目标完成数相符合。经分析，项目目标管理情况指标分值15分，实际得分15分。
(2)财务管理情况
此项目专款专用，支付前对相关手续严格把关；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。资金的拨付有完整的审批程序和手续，经分析，财务管理情况指标分值15分，实际得分15分。
综合上述3点分析，项目管理过程投入权重分值30分，实际得分30分。
3、产出与效益情况分析
(1)产出数量情况
按合同节点提交进度。经分析，产出质量情况权重6分，实际得分6分。
(2)产出质量情况
支付前对相关手续严格把关，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。经分析，产出质量情况权重6分，实际得分6分。
(3)经济效益情况
此项目主要针对景区提升及规划，进一步旅游业发展。经分析，产出质量情况指标权重分值6分，实际得分6分。
(4)社会效益情况
此项目的实施，进一步提升完善风景区基础设施建设水平。经分析，产出社会效益情况指标分值6分，实际得分6分。
(5)可持续效益情况
此项目的建设，不断提升居民的宜居业水平，使得城市居民幸福感提高，居民宜居业水平逐步提高。经分析，环境效益情况指标分值12分，实际得分12分。
(6)服务对象满意度情况
为调查了解此项目规划的满意程度，采取随机的访问的方式旅游及当地居民开展。调查结果显示：受调查对象对此项目高度满意，满意度达100%；经分析，该项指标分值4分，实际得分4分。
综合上述6点分析，项目产出与效益投入权重分值40分，实际得分40分。
4、综合评价情况
[bookmark: _GoBack]此项目项按计划推进。通过项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本项目综合得分为97.23分，绩效等级为良。
四、工作成效
此项目规划设计提升当地的人居环境，促进旅游业的发展，进而带动当地经济的发展。
五、项目存在的问题和改进措施
（一）项目存在的问题
规划设计方案直接影响到施工及游客的欢迎度，也导致未来当地的经济发展。
（二）项目改进措施
规划设计方案的有效论证，结合当地实际，完善方案。
六、相关意见建议
1、落实资金计划安排，提供资金保障。
2、通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用。下一步，将继续抓好预算绩效管理工作，确保各项工作有序开展。
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